🗺️ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CUỐN CHIẾU CHI TIẾT (CHI TIẾT NGHIỆP VỤ & TECH STACK)

📌 PHASE 1: KHỞI TẠO NỀN TẢNG & ĐỊNH DANH PHƯƠNG TIỆN (CORE INFRASTRUCTURE & AUTH)

- Mục tiêu: Thiết lập hệ thống xương sườn kết nối Real-time ba nền tảng. Xây dựng cơ sở dữ liệu để định danh người dùng và phương tiện, chuẩn bị cho tương lai kết nối hạ tầng giao thông thông minh (Smart Vehicle ID).

- Step 1.1 (Backend, DB & Auth): * Mô tả nghiệp vụ: Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL (tích hợp PostGIS) gồm bảng Users và bảng Vehicles. Viết các API Đăng ký/Đăng nhập bảo mật bằng JWT.

  - Chi tiết trường dữ liệu Vehicles (Thu thập ngầm phục vụ Camera AI Giao thông tương lai):

    - type: Loại xe (Ô tô/Xe máy) -> Hệ thống dùng để phân luồng định tuyến.

    - license_plate: Biển số xe -> Phục vụ tra cứu, phạt nguội, định danh bãi đỗ xe.

    - brand_and_model: Hãng xe & Dòng xe (Ví dụ: Honda Vision, VinFast VF8) -> Giúp thuật toán Object Detection của camera giao thông nhận diện thực thể 3D để đối chiếu chéo với biển số, tránh trường hợp xe xài biển số giả.

    - color: Màu sơn xe -> Lý do giao diện (UI) là để hiển thị avatar xe tương ứng cho người dùng dễ nhìn, nhưng thực tế là để camera giao thông kiểm băm màu sắc chính xác.

    - engine_type: Loại động cơ (Xăng/Điện/Tiêu chuẩn khí thải) -> Để sau này tự động gợi ý tuyến đường xanh hoặc trạm sạc.

  - Nghiệp vụ Test: Dùng Postman tạo User, đăng nhập lấy Token, thêm xe mới với đầy đủ các trường trên. Kiểm tra DB xem dữ liệu đã lưu đúng cấu trúc chưa. -> Commit & Push.

- Step 1.1b (Vehicle Management API):

  - Mô tả nghiệp vụ: Viết cụm API CRUD (GET, POST, PUT, DELETE) để quản lý danh sách xe của User. API trả về danh sách xe phải phân loại rõ xe nào đang hoạt động. -> Commit & Push.

- Step 1.2 (Web Auth & Live Monitor Bản Đồ 2D):

  - Mô tả nghiệp vụ: Tạo dự án Web bằng React.js. Viết màn hình Đăng nhập. Tích hợp bản đồ nền (Mapbox GL JS hoặc Google Maps API). Thiết lập kết nối Socket.io-client để chuẩn bị hứng dữ liệu định vị trực tuyến từ Mobile. -> Commit & Push.

- Step 1.3 (Mobile Auth & Trải Nghiệm Lựa Chọn Phương Tiện Bắt Buộc):

  - Mô tả nghiệp vụ: Tạo dự án Mobile bằng Flutter. Viết màn hình Login/Register. Thiết kế màn hình "Quản lý nhà xe của tôi" để người dùng nhập thông tin xe (áp dụng cơ chế gợi ý tích cực: "Nhập chi tiết màu xe và dòng xe để nhận đặc quyền bảo vệ tài sản và tìm xe trong bãi đỗ thông minh").

  - Luồng bắt buộc (Workflow): Trước khi nhấn nút "Bắt đầu lộ trình", Mobile ép người dùng phải chọn 1 xe trong danh sách. Khi di chuyển, Mobile mở kết nối WebSocket gửi liên tục dữ liệu gồm {latitude, longitude, speed, vehicle_id} lên Server.

  - Nghiệp vụ Test: Đăng nhập trên Mobile -> Chọn xe máy Exciter -> Bấm đi. Trên màn hình Web Dashboard của Admin lập tức hiển thị vị trí của tài xế này đi kèm thông tin chi tiết của chiếc xe đang chọn theo thời gian thực. -> Commit & Push.

📌 PHASE 2: ĐỊNH TUYẾN CHUYÊN BIỆT & THUẬT TOÁN CHỐNG GIAN LẬN (TELEMATICS)

- Mục tiêu: Tính toán lộ trình tối ưu cho từng loại phương tiện và kích hoạt hệ thống tự động phát hiện người dùng "khai báo gian lận" (Chọn xe máy nhưng thực tế lái ô tô).

- Step 2.1 & 2.2 (Vehicle-Specific Routing Core):

  - Mô tả nghiệp vụ: Server tích hợp OSRM (Open Source Routing Machine) hoặc GraphHopper chạy trên nền dữ liệu OpenStreetMap (OSM).

    - Nếu vehicle_id thuộc nhóm Xe máy: Thuật toán định tuyến ưu tiên đường nhỏ, cho phép đi vào hẻm, nhưng tuyệt đối né đường cao tốc (Expressway).

    - Nếu vehicle_id thuộc nhóm Ô tô: Thuật toán né các hẻm nhỏ dưới 4 mét, né đường cấm ô tô theo giờ, ưu tiên đường lớn và cao tốc để tối ưu thời gian.

  - Nghiệp vụ Test: Chọn xe máy -> Tìm đường từ A đến B -> Hệ thống vẽ đường đi qua hẻm nhỏ. Đổi sang chọn ô tô -> Đường đi tự động tính toán lại thành đường lớn vòng qua hẻm. -> Commit & Push.

- Step 2.3 (Behavioral Telematics - Thuật Toán Phát Hiện Gian Lận):

  - Mô tả nghiệp vụ: Viết module phân tích hành vi di chuyển trên Server. Nếu user chọn phương tiện là "Xe máy" nhưng hệ thống nhận thấy:

    - Vận tốc tức thời (Max Speed): Vượt quá 80km/h đến 120km/h liên tục trong vòng 3 phút.

    - Khớp bản đồ (Map Matching): Vị trí tọa độ trùng khớp hoàn toàn với làn đường độc đạo chỉ dành riêng cho ô tô (ví dụ: Đường cao tốc trên cao).

  - Cách xử lý (Xử lý tinh tế): Hệ thống không khóa tài khoản để tránh gây ức chế, mà kích hoạt một Push Notification trên Mobile: "Hệ thống nhận thấy bạn đang di chuyển với tốc độ và tuyến đường của Ô tô. Bạn có quên đổi phương tiện không? Bấm vào đây để chúng tôi tối ưu lại lộ trình và cảnh báo camera phạt nguội cho bạn." -> Buộc người dùng tự giác bấm chuyển đổi để hệ thống nạp lại thuật toán định tuyến ô tô.

  - Nghiệp vụ Test: Giả lập dữ liệu GPS xe máy chạy với vận tốc 100km/h trên cao tốc -> Điện thoại lập tức rung và bắn ra thông báo nhắc nhở chuyển đổi phương tiện. -> Commit & Push.

📌 PHASE 3: R&D PROTOTYPE AR QUÉT LƯỚI ĐỊA HÌNH ĐỘC LẬP

- Mục tiêu: Nghiên cứu và làm chủ công nghệ quét không gian, dựng lưới hình học 3D (Mesh Grid) hiển thị trực quan vật cản mà không làm ảnh hưởng đến độ ổn định của App Mobile chính.

- Step 3.1 (AR Mesh Generation):

  - Mô tả nghiệp vụ: Tạo một project Unity độc lập, sử dụng thư viện AR Foundation (kết hợp ARKit/ARCore). Sử dụng camera (và cảm biến LiDAR nếu có trên các thiết bị cao cấp) để quét bề mặt thế giới thực. Hệ thống tự động sinh ra một lớp lưới đa giác (Mesh Grid) màu xanh lá cây ma trận đè khít lên mặt đường phẳng thực tế. -> Commit & Push.

- Step 3.2 (Obstacle Detection & Color-Coding):

  - Mô tả nghiệp vụ: Viết script C# trong Unity để đo đạc sự biến dạng của lưới hình học.

    - Nếu khoảng cách các đỉnh của lưới thay đổi đột ngột (lồi lên do gờ giảm tốc, vật cản, hố ga hoặc lõm xuống do ổ gà), hoặc phát hiện độ dốc mặt đường > 10%:

    - Lập tức co cụm các ô lưới tại vùng đó lại và đổ màu Cam (nguy hiểm vừa) hoặc Đỏ (nguy hiểm cao/vật cản lớn) để tài xế nhận diện trong 0.5 giây mà không cần nhìn chăm chú.

  - Nghiệp vụ Test: Chạy ứng dụng Unity, lia camera vào một chiếc hộp hoặc đoạn đường gồ ghề -> Lưới màu xanh tại điểm đó biến dạng và lập tức đổi sang màu đỏ rực. -> Commit & Push.

📌 PHASE 4: TÍCH HỢP HỆ THỐNG & ĐỒNG BỘ CẢNH BÁO ĐÁM MÂY (CLOUD SYNC)

- Mục tiêu: Hợp nhất phần AR vào App chính và biến mỗi phương tiện thành một "trạm dò địa hình" gửi dữ liệu về trung tâm.

- Step 4.1 (Nhúng Unity vào Flutter & Đóng gói chuyến đi):

  - Mô tả nghiệp vụ: Sử dụng plugin flutter_unity_widget để nhúng module AR Unity ở Phase 3 vào một màn hình (Chế độ lái xe AR) của App Flutter. Khi người dùng nhấn "Kết thúc lộ trình", Mobile đóng gói toàn bộ dữ liệu chuyến đi gửi về API /api/trips/end để lưu vào bảng Trip_Logs trong DB: Quãng đường, Thời gian di chuyển, Số lần quét trúng ổ gà, và vehicle_id sử dụng. -> Commit & Push.

- Step 4.2 (Real-time Cloud Sync to Web Dashboard):

  - Mô tả nghiệp vụ: Khi camera AR của Mobile quét trúng ổ gà/vật cản nguy hiểm, Mobile lấy ngay tọa độ GPS tại thời điểm đó, bắn một sự kiện client-report-obstacle qua WebSocket lên Server. Server nhận được liền phát tán (broadcast) dữ liệu này xuống Web Dashboard của Admin.

  - Nghiệp vụ Test: Bật App Mobile di chuyển, mô phỏng quét trúng 1 vật cản -> Trên màn hình Web Dashboard của người quản trị lập tức tự động ghim một icon cảnh báo nguy hiểm (Màu đỏ) tại đúng vị trí tọa độ đó trên bản đồ mà không cần load lại trang. -> Commit & Push.

📌 PHASE 5: HỆ THỐNG BÁO CÁO THỐNG KÊ & PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU (DASHBOARD ANALYTICS)

- Mục tiêu: Thiết lập các bảng số liệu, biểu đồ trực quan hóa dữ liệu lịch sử di chuyển riêng biệt cho từng phương tiện của cá nhân người dùng.

- Step 5.1 (Xây dựng Giao diện Biểu đồ Đa nền tảng):

  - Mô tả nghiệp vụ: Viết màn hình Dashboard thống kê cho người dùng. Trên Web sử dụng thư viện Chart.js (hoặc Recharts), trên Mobile Flutter sử dụng thư viện FL Chart. Dựng các biểu đồ cột, biểu đồ đường thể hiện tần suất di chuyển, tổng quãng đường, và thời gian lái xe theo tuần/tháng. -> Commit & Push.

- Step 5.2 (Bộ lọc Phân loại theo Phương tiện - Vehicle Filter Logic):

  - Mô tả nghiệp vụ: Thiết kế một ô chọn (Dropdown Filter) hiển thị danh sách tất cả các xe mà User sở hữu. Khi chọn một xe cụ thể, Frontend gọi API gửi kèm vehicle_id lên Server, Server thực hiện câu lệnh SQL SELECT * FROM trip_logs WHERE vehicle_id = :id để lấy đúng tập dữ liệu của xe đó trả về cho biểu đồ vẽ lại.

  - Nghiệp vụ Test: Ấn chọn "Xe máy Exciter" -> Biểu đồ hiển thị tổng quãng đường xe máy chạy tháng này, số lỗi đường xấu đã quét được. Ấn chuyển sang chọn "Ô tô VinFast VF8" -> Biểu đồ ngay lập tức cập nhật mượt mà sang số liệu riêng của xe ô tô (Quãng đường dài hơn, thời gian di chuyển khác biệt). -> Commit & Push.

📝 PROMPT TỔNG HỢP MASTER (DÀNH CHO AI / ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN)

Bạn hãy sao chép toàn bộ đoạn văn bản trong khung dưới đây để ra lệnh cho AI khi bắt đầu dự án:

Plaintext

Tôi đang xây dựng một hệ thống định tuyến vị trí, quản lý phương tiện cá nhân hóa và cảnh báo địa hình thời gian thực (Real-time Terrain & Routing System) dành cho người lái xe máy và ô tô. Hệ thống bao gồm 3 nền tảng cốt lõi tương tác chặt chẽ với nhau: Backend Server, Web Dashboard, và Mobile App tích hợp Thực tế tăng cường (AR).

Dưới đây là kiến trúc Stack Công nghệ đã được chốt và phân bổ:

1. Core Mobile App: Sử dụng Flutter để làm giao diện ứng dụng di động mượt mà cho iOS/Android.

2. AR Engine: Sử dụng Unity + AR Foundation (ARKit/ARCore) để xử lý camera quét không gian thực tế, dựng lưới 3D và tính toán va chạm vật cản. Module Unity này sẽ được nhúng thẳng vào Flutter qua thư viện 'flutter_unity_widget'.

3. Web Frontend: Sử dụng React.js kết hợp với Mapbox GL JS (hoặc Three.js) để dựng bản đồ theo dõi thời gian thực và hiển thị các báo cáo dữ liệu 3D trực quan.

4. Backend & Real-time Server: Sử dụng Node.js (hoặc Go) kết hợp thư viện Socket.io để truyền dữ liệu tọa độ luồng trực tiếp với độ trễ cực thấp (< 0.1 giây). Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL tích hợp tiện ích mở rộng không gian PostGIS. Công cụ định tuyến (Routing Engine) sử dụng OSRM cấu hình trên dữ liệu bản đồ nền OpenStreetMap (OSM).

Yêu cầu nghiệp vụ hệ thống phải thực hiện chính xác bao gồm:

1. Định danh và Quản lý phương tiện thông minh (Smart Vehicle ID):

- Hệ thống yêu cầu đăng ký/đăng nhập người dùng (Auth bảo mật JWT). Người dùng phải thêm hồ sơ phương tiện vào hệ thống bao gồm các thông tin chi tiết: Loại xe (Ô tô/Xe máy), tên/dòng xe, biển số, màu sắc xe và loại động cơ. Định hướng thiết kế các trường này là để phục vụ việc định danh tự động thông qua camera AI giao thông và các thiết bị quét sóng thông minh của hạ tầng đô thị trong tương lai. Giao diện ứng dụng cần khéo léo hiển thị lý do tích cực cho người dùng nhập đầy đủ (ví dụ: 'Giúp định vị xe trong bãi đỗ thông minh', 'Tự động tính toán lộ trình xanh tránh trạm ô nhiễm').

- Trước khi bắt đầu bất kỳ lộ trình di chuyển nào, ứng dụng bắt buộc người dùng chọn 1 phương tiện đang muốn đi từ danh sách đã lưu.

2. Định tuyến chuyên biệt và Thuật toán chống gian lận (Behavioral Telematics):

- Khi người dùng chọn Xe máy, công cụ OSRM phải vạch tuyến đường cho phép đi vào hẻm nhỏ và tuyệt đối tránh đường cao tốc cấm xe máy. Khi chọn Ô tô, tuyến đường phải tránh hẻm nhỏ hẹp, tránh đường cấm ô tô và ưu tiên đường lớn, cao tốc.

- Hệ thống phải có thuật toán giám sát ngầm hành vi dịch chuyển bằng GPS (Vận tốc duy trì liên tục > 80km/h trên làn đường cao tốc độc đạo dành cho ô tô trong vòng 3 phút) để phát hiện trường hợp khai báo gian lận (chọn xe máy nhưng thực tế đang lái ô tô). Khi phát hiện, không khóa tài khoản mà bắn Push Notification tinh tế nhắc nhở người dùng chuyển loại xe để ứng dụng cập nhật lại thuật toán định tuyến và kích hoạt hệ thống cảnh báo camera phạt nguội giúp tài xế.

3. Công nghệ quét lưới địa hình AR (Real-time Terrain Mesh Grid):

- Camera AR trên thiết bị di động sẽ quét mặt đường thực tế và phủ lên một lớp lưới hình học đa giác (Mesh Grid). Thuật toán phải đo đạc được sự biến dạng của lưới: Mặt đường phẳng hiển thị lưới màu Xanh lá cây; Đoạn đường gồ ghề, ổ gà, có gờ giảm tốc hoặc độ dốc cao sẽ co cụm lưới lại và chuyển sang màu Cam/Đỏ để người lái nhận biết nguy hiểm lập tức trong vòng 0.5 giây.

- Khi AR phát hiện mặt đường xấu (Lưới chuyển màu Đỏ), tọa độ GPS tại vị trí đó sẽ được bắn ngay lập tức lên Server qua WebSocket để ghim một icon cảnh báo nguy hiểm lên Web Dashboard của Admin theo thời gian thực.

4. Hệ thống ghi log chuyến đi và Dashboard phân tích (Trip Analytics Dashboard):

- Khi kết thúc chuyến đi, hệ thống lưu trữ toàn bộ dữ liệu vào bảng 'Trip_Logs' liên kết với 'vehicle_id' đã dùng.

- Xây dựng màn hình Dashboard tổng quan trên cả Web (Chart.js) và Mobile (FL Chart) hiển thị các biểu đồ thống kê: tổng quãng đường, thời gian di chuyển, số lượng ổ gà đã quét trúng. Dashboard phải tích hợp bộ lọc Dropdown lựa chọn phương tiện: Khi người dùng chọn Xe máy A hoặc Ô tô B, toàn bộ biểu đồ phải lập tức thay đổi dữ liệu chính xác của riêng phương tiện đó.

Bạn đang đóng vai trò là Kỹ sư trưởng (Lead System Architect). Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng dự án này theo phương pháp Agile/Scrum, bóc tách và viết mã nguồn cho từng bước nhỏ (Micro-steps) một cách cuốn chiếu để quản lý mã nguồn chặt chẽ trên GitHub, test ổn định nghiệp vụ nào mới làm tiếp bước sau.

Bây giờ, hãy chuẩn bị tinh thần và xác nhận rằng bạn đã hiểu toàn bộ cấu trúc kiến trúc, nghiệp vụ ngầm và các phase triển khai này. Sau khi xác nhận, hãy hướng dẫn tôi viết chi tiết mã nguồn và thiết lập cho 'Step 1.1: Thiết kế cấu trúc Database PostgreSQL/PostGIS hoàn chỉnh cho các bảng Users, Vehicles theo đúng đặc tả mở rộng và viết các API Authentication (Đăng ký, Đăng nhập cấp Token JWT) phía Backend'.