🗺️ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CUỐN CHIẾU CHI TIẾT (HỢP NHẤT TOÀN DIỆN)

Mỗi bước nhỏ dưới đây tương ứng với một Git Commit/Branch riêng biệt. Kiểm tra độc lập nghiệp vụ thành công mới được chuyển sang bước tiếp theo.

📌 PHASE 1: KHỞI TẠO NỀN TẢNG, ĐỊNH DANH & CẤU HÌNH KÍCH THƯỚC XE (CORE INFRA & AI DIMENSION)

- Mục tiêu: Thiết lập khung kết nối thời gian thực 3 nền tảng (Web - Mobile - Backend). Xây dựng cơ sở dữ liệu định danh (Smart Vehicle ID) và tích hợp AI Agent tự động tra cứu, xác minh kích thước vật lý của xe (kể cả xe độ).

- Step 1.1 (Backend, DB & Auth):

  - Mô tả nghiệp vụ: Thiết kế DB PostgreSQL + PostGIS gồm bảng Users và Vehicles. Thiết lập hệ thống Auth bảo mật bằng Token JWT.

  - Chi tiết trường dữ liệu ngầm bảng Vehicles: type (Ô tô/Xe máy), license_plate (Biển số), brand_and_model (Hãng & Dòng xe để camera AI đối chiếu thực thể), color (Màu sơn xe), engine_type (Xăng/Điện/Tiêu chuẩn khí thải). Bổ sung các trường kích thước hình học: length (Dài), width (Rộng), height (Cao) tính bằng milimet, và is_modified (Boolean - Đánh dấu xe đã độ/thay đổi kết cấu).

  - Nghiệp vụ Test: Dùng Postman tạo user, đăng nhập lấy Token JWT. Thêm xe thủ công với đầy đủ các trường trên. -> Commit & Push.

- Step 1.1c (AI Vehicle Specs Agent - MỚI):

  - Mô tả nghiệp vụ: Viết một service AI phía Backend (gọi API LLM hoặc cơ chế Web Scraping). Khi người dùng điền brand_and_model, AI Agent này tự động tra cứu thông số kích thước chính thức của hãng trên internet và trả về cho Frontend.

  - Nghiệp vụ Test: Gửi chuỗi "Ford Ranger 2023", API Backend phải trả về đúng JSON chứa thông số kích thước chuẩn của dòng xe đó. -> Commit & Push.

- Step 1.2 (Web Auth & Live Monitor Bản Đồ 2D):

  - Mô tả nghiệp vụ: Tạo dự án Web React.js. Làm màn hình Đăng nhập. Tích hợp bản đồ nền Mapbox GL JS (hoặc Google Maps API). Cấu hình kết nối Socket.io-client để sẵn sàng hứng dữ liệu GPS và dữ liệu vật cản thời gian thực từ điện thoại. -> Commit & Push.

- Step 1.3 (Mobile UX Xác Minh Xe & Bắt Buộc Chọn Phương Tiện):

  - Mô tả nghiệp vụ: Tạo dự án Mobile bằng Flutter. Làm màn hình Login/Register và giao diện "Quản lý nhà xe của tôi".

  - Luồng nghiệp vụ AI: Người dùng nhập tên xe -> Gọi API Step 1.1c -> Hiển thị thông số kích thước lên màn hình kèm câu hỏi tinh tế: "Chúng tôi tìm thấy kích thước chuẩn của xe là Dài x Rộng x Cao. Xe của bạn có thay đổi kết cấu (độ thêm cản trước, thùng xe, gương...) làm thay đổi kích thước không?". Người dùng có thể ấn "Xác nhận đúng" hoặc tự tay hiệu chỉnh lại các thông số kích thước thực tế trước khi lưu.

  - Luồng bắt buộc (Workflow): Điện thoại ép user chọn 1 xe đang đi từ danh sách. Khi di chuyển, Mobile kết nối WebSocket gửi liên tục dữ liệu: {latitude, longitude, speed, vehicle_id} lên Server.

  - Nghiệp vụ Test: Chọn xe -> Bấm đi -> Giao diện Web Admin lập tức hiển thị chấm đỏ di chuyển đi kèm thông tin chi tiết (biển số, màu sắc, kích thước thực tế) của chiếc xe đó theo thời gian thực. -> Commit & Push.

📌 PHASE 2: AI ROUTE AGENT ĐỊNH TUYẾN TỐI ƯU & CHỐNG GIAN LẬN (TELEMATICS)

- Mục tiêu: Tính toán lộ trình cá nhân hóa cao thông qua trợ lý AI và kích hoạt hệ thống tự động phát hiện người dùng "khai báo gian lận".

- Step 2.1 & 2.2 (Vehicle-Specific Routing Core):

  - Mô tả nghiệp vụ: Server tích hợp OSRM (Open Source Routing Machine) hoặc GraphHopper trên nền dữ liệu OpenStreetMap (OSM). Xe máy: ưu tiên hẻm, né cao tốc. Ô tô: né hẻm nhỏ dưới 4 mét, ưu tiên đường lớn. -> Commit & Push.

- Step 2.3 (Behavioral Telematics - Thuật Toán Phát Hiện Gian Lận):

  - Mô tả nghiệp vụ: Module phân tích hành vi trên Server giám sát ngầm dữ liệu GPS: Nếu vehicle_id là xe máy nhưng vận tốc duy trì > 80km/h liên tục trong 3 phút và khớp bản đồ (Map Matching) đang đi vào làn đường độc đạo của ô tô (cao tốc trên cao), hệ thống sẽ không khóa tài khoản mà bắn một Push Notification tinh tế: "Hệ thống nhận thấy bạn đang di chuyển với tốc độ và tuyến đường của Ô tô. Bạn có quên đổi phương tiện không? Bấm vào đây để chúng tôi tối ưu lại lộ trình và cảnh báo camera phạt nguội giúp bạn." -> Buộc user tự đổi xe. -> Commit & Push.

- Step 2.4 (AI Route Optimizer Agent - MỚI):

  - Mô tả nghiệp vụ: Xây dựng lớp AI Route Agent bao bọc lõi định tuyến OSRM. AI Agent này phân tích tổng hợp: Kích thước xe + Dữ liệu thời tiết hiện tại + Lịch sử ngập lụt/sự cố từ Web Dashboard để tinh chỉnh trọng số tuyến đường.

  - Nghiệp vụ Test: Giả lập trời mưa to, user đi xe máy gầm thấp (Honda Vision) tìm đường -> AI Agent tự động điều hướng né tuyến đường có lịch sử ngập sâu và thông báo: "AI đề xuất lộ trình đi qua đường X tuy xa hơn 1km nhưng không bị ngập lụt để bảo vệ động cơ xe của bạn." -> Commit & Push.

📌 PHASE 3: AR MESH & AI CHỦ ĐỘNG CẢNH BÁO VA CHẠM (COLLISION WARNING)

- Mục tiêu: Làm chủ công nghệ quét không gian 3D độc lập và tính toán khoảng cách va chạm an toàn dựa trên kích thước thực tế của xe.

- Step 3.1 (AR Mesh Generation):

  - Mô tả nghiệp vụ: Tạo một dự án Unity độc lập sử dụng AR Foundation (ARKit/ARCore). Sử dụng camera/LiDAR quét bề mặt thế giới thực và phủ một lớp lưới đa giác (Mesh Grid) ma trận màu xanh lá cây đè khít lên mặt đường phẳng thực tế. -> Commit & Push.

- Step 3.2 (Obstacle Detection & Color-Coding):

  - Mô tả nghiệp vụ: Viết script C# đo đạc sự biến dạng hình học của lưới. Nếu phát hiện ổ gà, vật cản, gờ giảm tốc hoặc độ dốc > 10%, co cụm các ô lưới vùng đó lại và đổi sang màu Cam hoặc Đỏ để tài xế nhận diện nguy hiểm trong 0.5 giây. -> Commit & Push.

- Step 3.3 (AI Spatial Distance Agent trong Unity - MỚI):

  - Mô tả nghiệp vụ: Nạp thông số kích thước thực tế {length, width, height} của chiếc xe được chọn ở Phase 1 vào Unity. Tạo ra một Hộp va chạm ảo (Virtual Bounding Box) bao quanh chiếc xe (tính từ vị trí đặt camera). Script AI trong Unity liên tục tính toán khoảng cách từ các cạnh của Hộp va chạm ảo này tới các ô lưới vật cản xung quanh (tường hẻm, xe đi sát bên, rào chắn).

  - Cảnh báo mạnh (Active Warning): Nếu khoảng cách < 20cm (xe máy) hoặc < 50cm (ô tô), lưới AR vùng va chạm sẽ chớp nháy đỏ liên tục, đồng thời phát âm thanh cảnh báo tần số cao (Tít tít tít!) và rung máy mạnh để nhắc nhở tài xế giữ khoảng cách an toàn, chống trầy xước và tai nạn.

  - Nghiệp vụ Test: Chạy Unity, đặt camera sau một hộp ảo mô phỏng đầu xe, đưa sát vào bức tường -> Lưới AR vùng sát tường chớp đỏ và phát tiếng kêu cảnh báo liên tục. -> Commit & Push.

📌 PHASE 4: TÍCH HỢP HỆ THỐNG & ĐỒNG BỘ CẢNH BÁO ĐÁM MÂY (CLOUD SYNC)

- Mục tiêu: Hợp nhất phần AR vào App chính và biến mỗi chiếc xe thành một trạm dò dữ liệu địa hình gửi về trung tâm.

- Step 4.1 (Nhúng Unity vào Flutter & Đóng gói chuyến đi):

  - Mô tả nghiệp vụ: Sử dụng flutter_unity_widget nhúng module AR Unity vào màn hình lái xe của App Flutter. Khi nhấn "Kết thúc lộ trình", Mobile đóng gói toàn bộ dữ liệu gửi về API /api/trips/end để lưu vào bảng Trip_Logs (Quãng đường, Thời gian, Số lần quét trúng ổ gà, và vehicle_id sử dụng). -> Commit & Push.

- Step 4.2 (Real-time Cloud Sync to Web Dashboard):

  - Mô tả nghiệp vụ: Khi camera AR quét trúng ổ gà/đường xấu (Lưới chuyển màu Đỏ), Mobile lấy tọa độ GPS lập tức bắn sự kiện qua WebSocket lên Server. Server broadcast dữ liệu xuống Web Dashboard của Admin để ghim ngay một icon cảnh báo nguy hiểm lên bản đồ 2D/3D theo thời gian thực mà không cần tải lại trang. -> Commit & Push.

📌 PHASE 5: ĐA NỀN TẢNG DASHBOARD THỐNG KÊ & PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU (ANALYTICS)

- Mục tiêu: Trực quan hóa dữ liệu chuyến đi và phân tách báo cáo riêng biệt cho từng phương tiện của người dùng.

- Step 5.1 (Xây dựng Giao diện Biểu đồ Đa nền tảng):

  - Mô tả nghiệp vụ: Viết màn hình Dashboard thống kê cho người dùng. Dùng Chart.js (hoặc Recharts) trên Web và FL Chart trên Flutter để dựng các biểu đồ cột, biểu đồ đường thể hiện tần suất di chuyển, tổng quãng đường, thời gian lái xe theo tuần/tháng. -> Commit & Push.

- Step 5.2 (Bộ lọc Phân loại theo Phương tiện - Vehicle Filter Logic):

  - Mô tả nghiệp vụ: Thiết kế một ô chọn (Dropdown Filter) hiển thị danh sách tất cả các xe user sở hữu. Khi chọn một xe cụ thể, Frontend gọi API gửi kèm vehicle_id lên Server, Server thực hiện câu lệnh SQL truy vấn đúng tập dữ liệu trip_logs của riêng xe đó trả về cho biểu đồ vẽ lại.

  - Nghiệp vụ Test: Ấn chọn "Xe máy Exciter" -> Biểu đồ hiển thị thông số đi lại của xe máy. Ấn chuyển sang chọn "Ô tô VinFast VF8" -> Biểu đồ lập tức cập nhật mượt mà sang số liệu riêng của xe ô tô. -> Commit & Push.

Tích hợp thêm AI Agent, hệ thống sẽ giải quyết được 2 bài toán lớn:

- AI Route Agent: Tự động tổng hợp dữ liệu thời tiết, lịch sử kẹt xe, sự cố từ camera và báo cáo AR của các xe khác để đưa ra lộ trình "bảo toàn" nhất (ví dụ: né đường ngập đối với xe máy gầm thấp, chọn đường rộng cho ô tô lớn).

- AI Dimension Agent: Tự động tra cứu kích thước xe chuẩn từ internet (Web Scraping / LLM Search), cho phép user hiệu chỉnh "xe độ", và nạp dữ liệu này vào module AR để tính toán khoảng cách va chạm (Collision Warning) thời gian thực theo từng centimet.

📝 PROMPT TỔNG HỢP MASTER (CẬP NHẬT TOÀN DIỆN MỚI NHẤT CHO ĐỘI NGŨ / AI)

Hãy sao chép toàn bộ đoạn văn bản trong khung dưới đây để ra lệnh cho AI khi bắt đầu dự án:

Plaintext

Tôi đang xây dựng một hệ thống định tuyến vị trí, quản lý phương tiện cá nhân hóa, cảnh báo địa hình và va chạm thời gian thực bằng AI Agent (AI-Powered Smart Routing & Driving Assistant) dành cho người lái xe máy và ô tô. Hệ thống bao gồm 3 nền tảng tương tác real-time chặt chẽ với nhau: Backend Server, Web Dashboard, và Mobile App tích hợp Thực tế tăng cường (AR).

Dưới đây là kiến trúc Stack Công nghệ đã được lựa chọn:

1. Core Mobile App: Sử dụng Flutter làm UI cho iOS/Android. Nhúng module Unity qua 'flutter_unity_widget'.

2. AR & Physics Engine: Sử dụng Unity + AR Foundation (ARKit/ARCore) để xử lý camera quét không gian, dựng lưới 3D, tính toán khoảng cách va chạm vật lý.

3. Web Frontend: Sử dụng React.js kết hợp với Mapbox GL JS (hoặc Three.js) để theo dõi trực tuyến và hiển thị bản đồ nhiệt (Heatmap) về hạ tầng giao thông.

4. Backend & Real-time Server: Sử dụng Node.js (hoặc Go) + Socket.io để truyền dữ liệu luồng trực tiếp với độ trễ cực thấp (< 0.1 giây). Cơ sở dữ liệu là PostgreSQL + PostGIS. Công cụ định tuyến cốt lõi là OSRM chạy trên dữ liệu OpenStreetMap (OSM).

5. AI Layer: Tích hợp AI Agents (sử dụng API LLM như OpenAI/Perplexity hoặc các mô hình mã nguồn mở) đảm nhận các tác vụ thông minh chuyên sâu.

Yêu cầu nghiệp vụ hệ thống phải thực hiện chính xác bao gồm:

1. AI Dimension Agent & Định danh phương tiện (Smart Vehicle ID):

- Hệ thống yêu cầu đăng ký/đăng nhập (Auth bảo mật JWT). Khi người dùng thêm phương tiện (gồm Loại xe, tên/dòng xe, biển số, màu sắc, loại động cơ), một AI Agent phía Backend sẽ tự động tra cứu dữ liệu internet để tìm thông số kích thước vật lý chính thức của hãng (Chiều dài, rộng, cao tính bằng mm).

- Ứng dụng hiển thị thông số này lên màn hình Mobile kèm một câu hỏi xác minh tinh tế (nhằm mục đích thu thập dữ liệu ngầm cho hệ thống camera AI giao thông và hạ tầng đô thị tương lai nhưng mang lại giá trị bảo vệ tài sản cho user). Hệ thống cho phép người dùng tự hiệu chỉnh các con số này nếu xe của họ là xe độ (thay đổi kết cấu, cản trước, thùng xe, gương) để lưu kích thước thực tế chính xác nhất vào bảng 'Vehicles' (gồm các trường bổ sung: length, width, height, is_modified).

- Trước khi di chuyển, ứng dụng bắt buộc người dùng chọn 1 phương tiện đang muốn đi từ nhà xe ảo của họ.

2. AI Route Agent - Định tuyến tối ưu thông minh & Thuật toán Telematics:

- Khi người dùng bắt đầu lộ trình, AI Route Agent sẽ tổng hợp dữ liệu từ: Kích thước xe + Dữ liệu thời tiết thời gian thực + Lịch sử ngập lụt/kẹt xe/sự cố từ hệ thống trung tâm để điều chỉnh trọng số (weight) và tinh chỉnh lộ trình tốt nhất, mang tính chất cá nhân hóa bảo vệ xe. Ví dụ: Nếu xe máy gầm thấp gặp trời mưa lớn, AI sẽ tự động điều hướng né các tuyến đường có nguy cơ ngập cao dù lộ trình có xa hơn một chút để đảm bảo an toàn tối đa cho phương tiện.

- Hệ thống chạy thuật toán giám sát ngầm hành vi dịch chuyển bằng GPS (Vận tốc duy trì liên tục > 80km/h trên làn đường cao tốc độc đạo dành cho ô tô trong vòng 3 phút) để phát hiện trường hợp chọn xe máy nhưng thực tế lái ô tô. Khi phát hiện, bắn Push Notification nhắc nhở đổi phương tiện một cách tinh tế để ứng dụng nạp lại thuật toán định tuyến ô tô và kích hoạt tính năng cảnh báo camera phạt nguội giúp tài xế.

3. AR Mesh & AI Chủ động cảnh báo va chạm mạnh (Collision Warning):

- Camera AR trên thiết bị di động sẽ quét mặt đường thực tế và phủ lên một lớp lưới hình học đa giác (Mesh Grid) đổi màu trực quan (Xanh: an toàn, Cam/Đỏ: ổ gà, đường xấu, độ dốc cao). Khi AR phát hiện đường xấu, tọa độ GPS sẽ lập tức bắn lên Server qua WebSocket để ghim cảnh báo lên Web Dashboard của Admin theo thời gian thực.

- Kích thước vật lý thực tế (Dài, rộng, cao) của xe ở bảng cấu hình phương tiện sẽ được nạp vào Unity để tạo ra một Hộp va chạm ảo (Virtual Bounding Box) xung quanh xe (tính từ vị trí đặt camera). Script AI trong Unity sẽ liên tục đo đạc khoảng cách giữa các cạnh của xe với lưới không gian của các vật cản xung quanh (bức tường trong hẻm nhỏ, ô tô đi sát bên, rào chắn, cột điện). Nếu khoảng cách an toàn bị vi phạm (<20cm với xe máy, <50cm với ô tô), hệ thống sẽ lập tức kích hoạt cảnh báo mạnh: Lưới AR vùng va chạm chớp nháy đỏ liên tục, đồng thời phát âm thanh cảnh báo tần số cao (Tít tít tít!) và rung máy mạnh để nhắc nhở tài xế tập trung lái xe, tránh trầy xước hoặc va chạm gây tai nạn.

4. Hệ thống ghi log chuyến đi và Dashboard phân tích (Trip Analytics Dashboard):

- Khi kết thúc chuyến đi, hệ thống lưu trữ dữ liệu vào bảng 'Trip_Logs' (gồm Quãng đường, Thời gian, Số lần gặp ổ gà, vehicle_id).

- Xây dựng màn hình Dashboard tổng quan trên cả Web (Chart.js) và Mobile (FL Chart) hiển thị các biểu đồ thống kê có tích hợp bộ lọc Dropdown lựa chọn phương tiện để hiển thị báo cáo phân tách dữ liệu hoàn toàn riêng biệt cho từng chiếc xe của User.

Bạn đang đóng vai trò là Kỹ sư trưởng (Lead System Architect). Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng dự án này theo phương pháp Agile/Scrum, bóc tách và viết mã nguồn cho từng bước nhỏ (Micro-steps) một cách cuốn chiếu để quản lý mã nguồn chặt chẽ trên GitHub, test ổn định nghiệp vụ nào mới làm tiếp bước sau.

Bây giờ, hãy chuẩn bị tinh thần và xác nhận rằng bạn đã hiểu toàn bộ cấu trúc kiến trúc, nghiệp vụ thông minh của các AI Agent (Route Agent, Dimension Agent), thuật toán chống gian lận và các phase triển khai này. Sau khi xác nhận, hãy hướng dẫn tôi viết chi tiết mã nguồn và thiết lập cho 'Step 1.1: Thiết kế cấu trúc Database PostgreSQL/PostGIS hoàn chỉnh cho các bảng Users, Vehicles (chứa đủ các trường định danh và kích thước hình học phục vụ AI) theo đúng đặc tả mở rộng và viết các API Authentication kèm API AI Agent tự động tra cứu kích thước xe khi người dùng nhập tên xe phía Backend'.